# Jalon — Projet 03 : Memory Game

## État du projet

Le Projet 03 — Memory Game a été commencé et repris à plusieurs reprises.

Le projet n’est pas considéré comme finalisé ni validé à l’issue de la séance.

Le rendu visuel du plateau a été obtenu : grille de 16 cartes et utilisation de ressources d’images dans le dossier images.

## Point technique constaté

Le comportement attendu après la découverte d’une paire n’a pas été validé de manière fiable : les cartes restantes ne pouvaient pas toujours être sélectionnées.

Plusieurs réécritures du HTML, du CSS et du JavaScript ont été effectuées sans parvenir à une validation complète du jeu.

Le CSS et le JavaScript doivent être repris de manière cohérente avant toute mise en ligne ou validation finale.

## Décision de méthode

Ne pas poursuivre par accumulation de corrections ponctuelles.

Repartir sur une base cohérente et vérifier chaque fonctionnalité essentielle avant de passer à la suivante.

Les diagnostics et erreurs visibles dans VS Code constituent un point de contrôle obligatoire.

En cas d’échec répété d’une stratégie, changer de méthode plutôt que multiplier les corrections.

## Fonctionnalités à valider

Affichage des 16 cartes.

Retournement d’une carte et sélection d’une deuxième carte.

Mauvaise paire : affichage temporaire puis retournement.

Bonne paire : cartes conservées visibles et poursuite de la partie.

Compteur de coups, mélange, bouton Recommencer.

Détection de la fin de partie et message de victoire.

Absence d’erreurs dans VS Code et dans la console du navigateur.

## Statut du jalon

NON VALIDÉ — reprise nécessaire avant mise en ligne et clôture du Projet 03.