# Mémo de fin de séance — Projet 03

## Objet

Synthèse de la séance de travail consacrée au Projet 03 — Memory Game.

## Constat

Le projet n’a pas été amené à un état final fonctionnel pendant la séance.

Une base visuelle fonctionnelle a été obtenue, mais la logique complète du jeu n’a pas été validée.

Le principal blocage restant concerne la poursuite de la partie après la découverte d’une paire.

## Retour sur la méthode

La séance a montré qu’il ne faut pas reprendre un code existant par petites corrections successives lorsque sa structure de départ n’est pas suffisamment fiable.

Pour les prochains projets, le cadrage et la vérification de la base technique devront intervenir avant l’accumulation de code.

Les contraintes de temps doivent être intégrées à la stratégie de développement dès le départ.

Le copier-coller peut être utilisé pour les tâches répétitives ou redondantes, mais il ne doit pas remplacer la compréhension ni la vérification du résultat.

## Règles de travail retenues

Contrôler les erreurs et diagnostics avant de poursuivre.

Après plusieurs tentatives infructueuses, changer de stratégie.

Pour les modifications de code guidées : indiquer systématiquement le fichier et les numéros de lignes.

Les blocs destinés au copier-coller doivent contenir uniquement le code, sans numéros de ligne.

Valider visuellement l’état du fichier avant sauvegarde lorsque cela est demandé.

## Suite prévue

Vérifier les possibilités de décalage du calendrier de formation.

Reprendre le Projet 03 sur une base propre si le créneau le permet.

Ne pas considérer le Projet 03 comme terminé ou publiable tant que les fonctionnalités essentielles et les diagnostics ne sont pas validés.

## Statut

Projet 03 : EN COURS — NON FINALISÉ.